QR.me

Especificaciones Técnicas del Proyecto

Plan de Desarrollo — Backend primero, Frontend después

Preparado para: Google Antigravity

Versión 1.1  ·  2025

# 1. Resumen Ejecutivo

QR.me es una aplicación web que permite a cualquier persona crear múltiples códigos QR personales, cada uno vinculado a una plantilla de presentación digital. El caso de uso principal es social: el usuario imprime un QR en una camiseta u objeto físico con un mensaje llamativo (por ejemplo, "Soltera disponible"), y quien lo escanea accede a una página de presentación personalizada con información, gustos y formas de conectar con el dueño del perfil.

La relación central del sistema es 1:N — un usuario puede crear muchos QRs, cada uno asociado a una plantilla distinta. Actualmente existe una plantilla disponible (tipo social / fun-card), y la arquitectura está diseñada para incorporar nuevas plantillas sin cambios estructurales.

La aplicación consta de dos grandes superficies:

- Un dashboard privado donde el usuario gestiona su perfil base, crea múltiples QRs eligiendo plantilla, personaliza cada uno y los descarga para imprimir.

- Una página pública por QR, accesible sin login, que renderiza la plantilla elegida con los datos del perfil del dueño.

El stack técnico está optimizado para costo mínimo en fases tempranas, usando exclusivamente servicios serverless de AWS y Next.js ISR para eliminar la necesidad de Redis.

# 2. Stack Tecnológico

| Componente | Tecnología | Justificación / Costo |
| --- | --- | --- |
| IaC / Infraestructura | Terraform | 100% del stack declarado como código. Módulos reutilizables por environment (dev / prod). |
| Backend / API | AWS Lambda + Python 3.12 | Serverless, escala a cero, costo prácticamente cero en fases tempranas. |
| API Gateway | AWS API Gateway HTTP API | HTTP API es ~70% más barato que REST API para este caso de uso. |
| Base de datos | Amazon DynamoDB (on-demand) | Sin servidores, sin costo en reposo. On-demand evita costos fijos de throughput. |
| Autenticación | AWS Cognito User Pools | Free tier: 50,000 MAU gratuitos. JWT nativo con Lambda authorizers. |
| Almacenamiento de fotos | Amazon S3 | Costo mínimo (<$0.03/GB). Pre-signed URLs para upload directo desde el browser. |
| Frontend | Next.js (App Router) + Vercel | SSG/ISR para páginas públicas de QR (cero Lambda calls al escanear), CSR para dashboard. |
| Generación de QR | qrcode.js (client-side) | Librería open-source, se ejecuta en el browser. Cero costo de servidor. |
| Caché de perfiles | Next.js ISR (revalidación) | Reemplaza Redis. La página pública se sirve como HTML estático desde Vercel CDN. |
| CI/CD | GitHub Actions | Free tier. OIDC con AWS para despliegues seguros sin credenciales hardcodeadas. |
| Monitoreo | AWS CloudWatch | Nativo, sin costo adicional en capas básicas. |

# 3. Modelo de Datos — DynamoDB

## 3.1 Relación entre entidades

La relación central es Usuario → QRs (1:N). Un usuario tiene un perfil base con su información personal, y puede generar múltiples códigos QR. Cada QR referencia una plantilla (templateId) que define cómo se renderiza su página pública. La URL pública de cada QR es única: /u/{slug}/{qrId}.

User (1) ──── Profile (1) ──── QRCode (N) ──── Template (N:1)

## 3.2 Tabla: qrme-users

Almacena credenciales ligeras y el vínculo entre Cognito y el perfil.

| Atributo | Tipo | Clave | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| userId | String | PK | UUID del usuario (sub de Cognito) |
| email | String |  | Email del usuario |
| slug | String | GSI-PK | Identificador único de URL base (ej. jose-garcia) |
| createdAt | String |  | ISO 8601 timestamp de registro |

## 3.3 Tabla: qrme-profiles

Contiene la información base del perfil. Un registro por usuario. Esta información es compartida como base para todos los QRs del usuario; cada QR puede sobreescribir campos opcionales si la plantilla lo requiere.

| Atributo | Tipo | Clave | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| userId | String | PK | Referencia al userId de qrme-users |
| displayName | String |  | Nombre público a mostrar |
| age | Number |  | Edad del usuario |
| bio | String |  | Presentación personal (máx. 500 chars) |
| interests | List |  | Lista de gustos/hobbies |
| photoUrl | String |  | URL de foto de perfil en S3 |
| socialLinks | Map |  | Links opcionales (IG, WhatsApp, etc.) |
| updatedAt | String |  | ISO 8601, usado para ISR invalidation |

## 3.4 Tabla: qrme-qrcodes

Registra cada QR generado. Relación 1:N con el usuario: un mismo usuario puede tener múltiples QRs, cada uno con su propia plantilla, tagline y configuración. La URL pública de cada QR es /u/{slug}/{qrId}.

| Atributo | Tipo | Clave | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| qrId | String | PK | UUID único del QR generado |
| userId | String | GSI-PK | Dueño del QR (relación 1:N con users) |
| slug | String | GSI-SK | Slug del usuario (para construir la URL pública) |
| templateId | String |  | ID de la plantilla elegida (ej. social-v1) |
| label | String |  | Nombre interno del QR (ej. Evento verano 2025) |
| tagline | String |  | Mensaje del QR / camiseta (ej. Soltera disponible) |
| customData | Map |  | Campos extra específicos de la plantilla (opcional) |
| targetUrl | String |  | URL completa: https://qr.me/u/{slug}/{qrId} |
| scanCount | Number |  | Contador de escaneos (DynamoDB atomic ADD) |
| createdAt | String |  | ISO 8601 de creación |

## 3.5 Tabla: qrme-templates

Catálogo de plantillas disponibles. Actualmente contiene un único registro (social-v1). Nuevas plantillas se agregan como nuevos ítems sin cambios de esquema ni de código en las demás tablas.

| Atributo | Tipo | Clave | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| templateId | String | PK | ID único (ej. social-v1, dating-v1, biz-card-v1) |
| name | String |  | Nombre legible (ej. Social — Fun Card) |
| description | String |  | Descripción para el selector del dashboard |
| isActive | Boolean |  | Si la plantilla está disponible para crear nuevos QRs |
| previewUrl | String |  | URL de imagen de preview para el selector |
| requiredFields | List |  | Campos obligatorios del perfil para esta plantilla |
| optionalFields | List |  | Campos opcionales que la plantilla puede usar |
| createdAt | String |  | ISO 8601 de creación |

Plantilla inicial disponible:

| templateId | name | Descripción |
| --- | --- | --- |
| social-v1 | Social — Fun Card | Presentación divertida para eventos sociales. Muestra nombre, tagline, edad, foto, intereses y links de contacto. Optimizada para conectar personas en persona. |

# 4. Endpoints de la API

| Método | Path | Auth | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /public/profile/{slug} | No | Perfil base del usuario por slug. Usado internamente por las páginas de QR. |
| GET | /public/qr/{slug}/{qrId} | No | Datos del QR específico + perfil base. Usado por Next.js ISR para renderizar la plantilla. |
| GET | /public/templates | No | Lista todas las plantillas activas. Usado por el selector del dashboard. |
| GET | /me/profile | JWT | Obtiene el perfil base del usuario autenticado. |
| PUT | /me/profile | JWT | Crea o actualiza el perfil base. |
| GET | /me/qrcodes | JWT | Lista todos los QRs del usuario (1:N). |
| POST | /me/qrcodes | JWT | Crea un nuevo QR eligiendo templateId y tagline. |
| PUT | /me/qrcodes/{qrId} | JWT | Actualiza label, tagline o customData de un QR. |
| DELETE | /me/qrcodes/{qrId} | JWT | Elimina un QR. |
| POST | /me/profile/photo-url | JWT | Genera S3 pre-signed URL para subir foto de perfil. |
| POST | /track/scan/{qrId} | No | Incrementa scanCount del QR (DynamoDB atomic ADD). |

# 5. Estructura de Proyecto Terraform

Repositorio de infraestructura:

qrme-infra/

├── main.tf

├── variables.tf

├── outputs.tf

├── modules/

│   ├── dynamo/          # 4 tablas: users, profiles, qrcodes, templates

│   ├── lambda/          # Función Lambda reutilizable

│   ├── api_gateway/     # HTTP API + rutas + Lambda authorizer

│   ├── cognito/         # User Pool + App Client

│   └── s3/              # Bucket de fotos de perfil

└── environments/

├── dev/main.tf

└── prod/main.tf

Repositorio de Lambdas:

qrme-backend/

├── lambdas/

│   ├── get_public_qr/         # Perfil + QR + template → para ISR

│   ├── list_templates/        # Plantillas activas

│   ├── get_my_profile/

│   ├── upsert_profile/

│   ├── list_qrcodes/          # Todos los QRs del usuario (1:N)

│   ├── create_qrcode/         # Valida templateId, genera targetUrl

│   ├── update_qrcode/

│   ├── delete_qrcode/

│   ├── get_photo_upload_url/

│   └── track_scan/

├── shared/                    # DynamoDB client, auth helpers, validators

├── tests/                     # pytest + moto

└── scripts/build.sh

# 6. Frontend — Next.js App Router

La URL pública cambia a /u/{slug}/{qrId} para que cada QR renderice su propia plantilla de forma independiente.

| Vista | Estrategia | Por qué |
| --- | --- | --- |
| /u/[slug]/[qrId] (página QR pública) | ISR (revalidate: 60s) | HTML estático servido desde CDN. Cero latencia al escanear. Cada QR tiene su propia página con su plantilla. |
| /dashboard (editor de perfil base) | CSR con React Query | Formulario interactivo con upload de foto y preview live. |
| /dashboard/qrs (lista de QRs) | CSR | Lista los N QRs del usuario, permite crear, editar y eliminar. |
| /dashboard/qrs/new (crear QR) | CSR | Selector de plantilla + campos del QR + preview. qrcode.js genera el QR visual en el browser. |

Estructura de carpetas Next.js:

qrme-frontend/

├── app/

│   ├── u/[slug]/[qrId]/page.tsx   # Página QR pública (ISR)

│   ├── dashboard/

│   │   ├── page.tsx               # Editor de perfil base

│   │   └── qrs/

│   │       ├── page.tsx           # Lista de QRs (1:N)

│   │       └── new/page.tsx       # Crear QR: selector plantilla + form

│   ├── login/page.tsx

│   └── layout.tsx

├── components/

│   ├── templates/

│   │   └── SocialFunCard.tsx      # Plantilla social-v1

│   ├── TemplateSelector.tsx       # Selector visual de plantillas

│   ├── QRGenerator.tsx            # Wrapper de qrcode.js

│   └── ProfileEditor.tsx

└── lib/

├── api.ts

└── auth.ts

# 7. Plan de Desarrollo por Tareas

El desarrollo se divide en dos fases. La Fase 1 entrega el backend completo con pruebas antes de tocar el frontend.

## Fase 1 — Backend (AWS + Terraform + Python)

| Tarea | Descripción | Estimado | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| B-01 | Terraform: backend en S3, módulo DynamoDB, crear las 4 tablas (users, profiles, qrcodes, templates) con sus GSIs. | 1 día | terraform apply exitoso en env/dev |
| B-02 | Seed de plantillas: script Python que inserta el registro social-v1 en qrme-templates al desplegar en dev/prod. | 0.5 día | Plantilla social-v1 en DynamoDB |
| B-03 | Módulo Cognito: User Pool, App Client. Módulo Lambda + API Gateway HTTP API con Lambda authorizer JWT. | 1 día | Endpoint autenticado de prueba |
| B-04 | Lambdas de perfil base: get_my_profile, upsert_profile. CRUD hacia qrme-profiles. | 1 día | PUT y GET /me/profile |
| B-05 | Lambda list_templates: retorna plantillas activas de qrme-templates. Sin auth. | 0.5 día | GET /public/templates |
| B-06 | Lambdas de QR (1:N): list_qrcodes, create_qrcode (valida templateId), update_qrcode, delete_qrcode. | 1.5 días | CRUD completo /me/qrcodes |
| B-07 | Lambda get_public_qr: junta datos de qrme-profiles + qrme-qrcodes + templateId en un solo response. Sin auth. Usado por ISR. | 0.5 día | GET /public/qr/{slug}/{qrId} |
| B-08 | Lambda S3 pre-signed URL para foto de perfil. Bucket con lectura pública en /avatars/*. | 0.5 día | POST /me/profile/photo-url |
| B-09 | Lambda track_scan: DynamoDB atomic ADD en scanCount del QR escaneado. | 0.5 día | POST /track/scan/{qrId} |
| B-10 | Pruebas unitarias con pytest + moto (mock de DynamoDB y S3). Cobertura mínima 80% en todas las Lambdas. | 2 días | pytest green, reporte de cobertura |
| B-11 | CI/CD GitHub Actions: OIDC con AWS, build de zips, terraform plan en PR, terraform apply en merge. | 1 día | Pipeline verde en GitHub |

## Fase 2 — Frontend (Next.js + Vercel)

| Tarea | Descripción | Estimado | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Setup Next.js 14 App Router, TypeScript, Tailwind CSS, AWS Amplify para Cognito. | 0.5 día | Proyecto corriendo en local |
| F-02 | Flujo de autenticación: login, registro, logout con Cognito Hosted UI + callback handler. | 1 día | Login funcional end-to-end |
| F-03 | Dashboard — Editor de perfil base: formulario, upload de foto via pre-signed URL, guardado a la API. | 1.5 días | CRUD perfil base desde el browser |
| F-04 | Dashboard — Lista de QRs: vista con todos los QRs del usuario (1:N), métricas de scanCount, acciones de editar/eliminar. | 1 día | Lista de QRs funcional |
| F-05 | Dashboard — Crear QR: selector visual de plantillas (consume /public/templates), form de tagline y campos opcionales, generación del QR con qrcode.js, descarga PNG/SVG. | 2 días | Flujo completo de creación de QR |
| F-06 | Plantilla SocialFunCard: página /u/[slug]/[qrId] con ISR (revalidate 60s). Diseño divertido y responsive para la plantilla social-v1. | 1.5 días | Página pública con ISR |
| F-07 | Despliegue en Vercel: conexión al repo, variables de entorno, dominio custom. | 0.5 día | App en producción en Vercel |

## Estimación Total

| Fase | Tareas | Días estimados |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 — Backend | 11 | 9.5 días |
| Fase 2 — Frontend | 7 | 8 días |
| TOTAL | 18 | ~17.5 días |

# 8. Estimación de Costos — MVP

Todos los servicios seleccionados tienen generosos free tiers. El costo en fase de MVP con menos de 1,000 usuarios activos mensuales es prácticamente cero.

| Servicio | Free Tier | Costo MVP | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| AWS Lambda | 1M req/mes gratis | $0.00 | El uso de MVP cae en free tier |
| API Gateway HTTP | 1M req/mes gratis | $0.00 | HTTP API, no REST API |
| DynamoDB on-demand | 25 GB + 200M req gratis | $0.00 | On-demand, sin costo fijo |
| Cognito | 50,000 MAU gratis | $0.00 | Suficiente para MVP |
| S3 (fotos) | 5 GB gratis | ~$0.02 | A $0.023/GB extra |
| Vercel (frontend) | Free tier | $0.00 | Sin límite en páginas estáticas ISR |
| GitHub Actions CI | 2,000 min/mes gratis | $0.00 | Suficiente para el MVP |
| Redis / ElastiCache | NO APLICA | $0.00 | Reemplazado por ISR de Next.js |

# 9. Consideraciones de Seguridad y Escalabilidad

## Seguridad

- Cognito JWT valida cada request a endpoints privados mediante un Lambda Authorizer liviano.

- El upload de fotos se hace directamente a S3 via pre-signed URL. Las Lambdas nunca reciben binarios.

- create_qrcode valida que el templateId exista y esté activo en qrme-templates antes de crear el QR.

- CORS configurado en API Gateway para aceptar únicamente el dominio de producción del frontend.

- Los slugs se validan con regex estricta para evitar path traversal o slugs maliciosos.

## Escalabilidad

- Cada página /u/{slug}/{qrId} se sirve como HTML estático desde Vercel CDN (ISR). Con 10,000 escaneos simultáneos del mismo QR, solo 1 llamada llega a la Lambda.

- Agregar una nueva plantilla es solo insertar un nuevo ítem en qrme-templates y crear el componente React correspondiente. Cero cambios de esquema o endpoints.

- DynamoDB on-demand escala automáticamente. Si el tráfico crece, no hay que re-provisionar.

- El contador de escaneos usa DynamoDB atomic ADD (UpdateExpression: ADD scanCount :inc), evitando condiciones de carrera con alto volumen de escaneos simultáneos.

QR.me  ·  Especificaciones Técnicas v1.1  ·  Google Antigravity